## Slide 1: DARYLL
Auteurs: Dejvid Muaremi, Aurélien Siu, Romain Gallay, Yohann Meyer, Loïc Frueh, Labinot Rashiti

## Slide 2: Objectifs du projet
À partir d’un horaire → obtenir des salles libres
À partir d’une salle → obtenir ses horaires libres

## Slide 3: Modèle de données utilisé
Calendrier (Raw data) | ICS
Communication client serveur | JSON
Interface graphique | FXML
Impression des données | TXT
Plans du bâtiment | SVG

## Slide 4: Technologies utilisées
Langage | Java
Base de données | MySQL
Interface graphique | JavaFX
Fichier JSON | Jackson
Parseur SVG | DOM
Parseur ICS | BiWeekly
Parseur XML | XMLParser

## Slide 5: Base de données

## Slide 6: Interface utilisateur

## Slide 7: État d’avancement du projet
État du projet
Problèmes au sein du groupe
Difficultés techniques rencontrées
Les retards
  Causes
  Solutions

## Slide 8: État du projet
Parseur ICS : OK
Structure BDD : OK
Fonctionnalités BDD
  Insertion : OK
  Suppression : WIP (work in progress)
  Update : WIP
Protocole client/serveur : OK
Structure GUI : OK
Fonctionnalités GUI : WIP
Logique : TODO

## Slide 9: Problèmes au sein du groupe
Pas de problèmes graves
Avis divergents motivés par de bons arguments
  Discussions de résolution (vote)

## Slide 10: Difficultés techniques rencontrées
Plan
  PDF → Vectoriel
  Gestion objets dans l’image
JavaFX
  resize

## Slide 11: Retards
Causes
  Administratif : Obtention des différentes données sources
  Replanification : Clarification des tâches
  Facteur humain : Pressions extérieures
Solutions
  Administratif : Travail en amont sur des données factices
  Replanification : Gantt précis et suivi hebdomadaire
  Facteur humain : Concentration, priorisation

## Slide 12: Conclusion
Ressenti de cohésion de groupe
Bonne réactivité / adaptation