## Slide 1
DARYLL
Auteurs: Dejvid Muaremi, Aurélien Siu, Romain Gallay, Yohann Meyer, Loic Frueh, Labinot Rashiti

## Slide 2
Objectifs du projet
Horaires → Salles libres
Salles → Horaires libres

## Slide 3
Technologies utilisées
Language | Java
BDD | Mysql
GUI | JavaFX
JSON | Jackson
Parser SVG | DOM
Parser ICS | BiWeekly
Parser XML | XMLParser

## Slide 4
Modèle de données utilisé
Calendrier (raw data) | ICS
Communication client serveur | JSON
Interface graphique | FXML
Impression des données | TXT
Plan du batiment | SVG

## Slide 5
Base de donnée

## Slide 6
Interface utilisateur

## Slide 7
État d’avancement du projet
État du projet
Problème au sein du groupe
Difficulté techniques rencontrées
Les retards
  Causes
  Solutions

## Slide 8
État du projet
* Parser ICS : OK * BDD structure : OK * BDD fonctionnalités: insertion : OK
delete/update : WIP * Protocole client/serveur : OK * GUI structure : OK * GUI fonctionnalités : WIP * Logique : TODO

## Slide 9
Problèmes au sein du groupe
* Pas de problèmes graves
* Avis divergents motivés par de bons arguments → discussions de résolution (vote)

## Slide 10
Difficultés techniques rencontrées
* PLAN
→ pdf to vectoriel
→ gestion objets dans image
* JavaFX
→ resize

## Slide 11
Retards
* Causes
→ administratif : obtention des différentes données sources
→ replanification : clarification des tâches
→ facteur humain : pressions extérieures
* Solutions
→ administratif: travail en amont sur des données factices
→ replanification : gantt précis et suivi hebdomadaire
→ facteur humain : concentration, prioritisation.

## Slide 12
Conclusion
* ressenti de cohésion de groupe * bonne réactivité/adaptation *