## Slide 1: DARYLL
Auteurs: Dejvid Muaremi, Aurélien Siu, Romain Gallay, Yohann Meyer, Loic Frueh, Labinot Rashiti

## Slide 2: Objectifs du projet
A partir d’un horaires → obtenir des salles libres
A partir d’une salle → obtenir ses horaires libres

## Slide 3: Technologies utilisées
Langage | Java
Base de données | MySQL
Interface utilisateur graphique | JavaFX
Fichier JSON | Jackson
Parser un SVG | DOM
Parser un ICS | BiWeekly
Parser un XML | XMLParser

## Slide 4: Modèle de données utilisé
Calendrier (Raw data) | ICS
Communication client serveur | JSON
Interface graphique | FXML
Impression des données | TXT
Plan du batiment | SVG

## Slide 5: Base de donnée

## Slide 6: Interface utilisateur

## Slide 7: État d’avancement du projet
État du projet
Problème au sein du groupe
Difficulté techniques rencontrées
Les retards
  Causes
  Solutions

## Slide 8: État du projet
Parser ICS : OK
Structure BDD : OK
Fonctionnalités BDD
  Insertion : OK
  Suppression : WIP
  Update : WIP
Protocole client/serveur : OK
Structure GUI : OK
Fonctionnalités GUI : WIP
Logique : TODO

## Slide 9: Problèmes au sein du groupe
Pas de problèmes graves
Avis divergent motivés par de bons arguments
  Discussions de résolution (vote)

## Slide 10: Difficultés techniques rencontrées
Plan
  PDF → Vectoriel
  Gestion objets dans l’image
JavaFX
  resize

## Slide 11: Retards
Causes
  Administratif : Obtention des différentes données sources
  Replanification : Clarification des tâches
  Facteur humain : Pressions extérieures
Solutions
  Administratif : Travail en amont sur des données factices
  Replanification : Gantt précis et suivi hebdomadaire
  Facteur humain : Concentration, prioritisation

## Slide 12: Conclusion
Ressenti de cohésion de groupe
Bonne réactivité / adaptation